# Sistema Acadêmico Colaborativo com Apoio deIA

Sprint 1

Nesta sprint inicial, definimos a base do projeto. A Matriz GUT (Gravidade, Urgência, Tendência) é aplicada para ordenar as tarefas críticas. Cada tarefa recebe uma pontuação de 1 a 5 em G, U e T de acordo com seu impacto, prazo e possibilidade de piora. Em seguida multiplicamos os valores (G×U×T) para obter a prioridade. A tabela abaixo exemplifica as tarefas e suas pontuações:

| Tarefa | Gravidade (G) | Urgência (U) | Tendência (T) | G×U×T | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar cadastro de usuário | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 (maior) |
| Implementar login de usuário | 5 | 4 | 4 | 80 | 2 |
| Criar página de listagem de atividades | 4 | 3 | 3 | 36 | 3 |
| Desenvolver sugestão de atividades com IA | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 (menor) |
| Modelar esquema de banco de dados | 5 | 4 | 3 | 60 | Essencial para armazenar dados de usuários e atividades; prioridade alta. |
| Criar protótipo inicial da interface | 4 | 3 | 2 | 24 | Orienta o desenvolvimento de telas; menor urgência que os anteriores. |

Nesse exemplo, “Cadastro de usuário” e “Login” são mais prioritários (alto impacto para o sistema), pois sem eles o usuário não consegue acessar. Em cada linha, Gravidade refere-se ao impacto da tarefa, Urgência ao prazo disponível, e Tendência à chance de piorar se não for feita.

## Quadro Kanban da Sprint

Um quadro Kanban típico tem três colunas principais: Backlog (tarefas a fazer), Em Andamento e Concluído. À medida que o time trabalha nas atividades, cada cartão (tarefa) é movido de “Backlog” para “Em Andamento” e depois para “Concluído”. O Kanban ajuda a visualizar o progresso e eventuais gargalos. No exemplo abaixo, listamos as tarefas do sprint em cada coluna:

| Backlog | Em Andamento | Concluído |
| --- | --- | --- |
| Refinar requisitos de IA | Desenvolver sugestões de atividades com IA | Cadastro de usuário (front e back-end) |
| (tasks não iniciadas) | Criar página de listagem de atividades | Login de usuário (autenticação concluída) |
|  |  | Criar protótipo inicial da interface Escrever testes unitários básicos |

No exemplo acima, as tarefas de Cadastro, Login, Protótipo e a Criação dos testes já estão concluídas, enquanto a Página de Atividades e a Sugestão via IA estão em andamento. Assim, todos acompanham visualmente o estado das tarefas em cada coluna.

## Descrição da Sprint

- Meta da Sprint: Desenvolver as funcionalidades básicas de cadastro e login de usuários, criar a área de atividades e integrar uma sugestão automática de atividades via IA. Ao final, o sistema deve permitir que um novo usuário se cadastre, faça login e veja uma lista de atividades com recomendações personalizadas.

- Equipe e Responsáveis:

- João (Dev Front-end) – Implementa as páginas de cadastro, login e listagem de atividades.

- Maria (Dev Back-end) – Desenvolve as APIs de cadastro e login, gerencia o banco de dados.

- Carlos (Engenheiro de Dados) – Configura o modelo de IA para gerar sugestões de atividades.

- Ana (Analista de Qualidade) – Define critérios de aceitação, prepara e executa testes.

- Pedro (Scrum Master) – Facilita a sprint, monitora o progresso no Kanban e remove impedimentos.

- Critérios de Aceitação: Os critérios definem as condições que a solução deve satisfazer para cada funcionalidade. Exemplos de critérios nesta sprint:

- Cadastro de usuário: O formulário exige nome, e-mail único e senha. Se todos os dados forem válidos, o usuário é criado com sucesso e recebe uma confirmação. Se o e-mail já existir, é exibida mensagem de erro de duplicidade.

- Login de usuário: Usuário cadastrado deve conseguir fazer login com e-mail e senha corretos. Em caso de credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem apropriada e não permite o acesso.

- Página de atividades: Ao acessar a área de atividades, o usuário visualiza a lista de atividades disponíveis. Cada atividade exibe título, data de entrega e status.

- Sugestão via IA: O sistema deve exibir recomendações de atividades baseadas no perfil ou histórico do usuário. Por exemplo, se o usuário tem interesse em matemática, sugerir atividades relacionadas a esse assunto.

## Plano de Teste

No plano de teste definimos cenários de teste para validar as funcionalidades, incluindo as entradas de teste e os resultados esperados. Cada cenário representa um fluxo de uso real. Abaixo, alguns exemplos:

| Funcionalidade | Cenário de Teste | Entrada (dados de teste) | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro de usuário | Preencher cadastro com dados válidos. | Nome, e-mail único e senha válidos (não cadastrados). | Usuário criado com sucesso; exibir mensagem “Cadastro realizado”. |
| Cadastro de usuário | Tentar cadastro com e-mail duplicado. | Nome, e-mail já existente no sistema e senha. | Sistema recusa cadastro; exibe “E-mail já cadastrado” e não cria usuário. |
| Sugestão via IA | Acessar área de atividades com perfil definido. | Usuário logado com histórico de interesses (ex: curso de Matemática). | Aparecem sugestões de atividades relacionadas (ex: exercícios de Álgebra). |
| Sugestão via IA | Acessar área de atividades sem histórico. | Usuário logado sem histórico ou preferências claras. | Apresenta recomendações genéricas iniciais (ex: atividades populares do sistema). |
| Banco de dados inicial | Executar migração ou script de criação do BD | Comando de migração | Tabelas usuarios e atividades são criadas no banco. |

Cada cenário descreve um fluxo completo: as entradas são os dados fornecidos (p.ex. dados de cadastro, perfil do usuário) e o resultado esperado é a resposta do sistema (novo usuário criado ou mensagem de erro, lista de sugestões etc.). Esses testes garantem que as funcionalidades entregues na Sprint atendem aos critérios definidos.

OBS: Matriz GUT e Kanban são técnicas reconhecidas para priorização e visualização de tarefas. Critérios de aceitação definem quando uma história de usuário está pronta. Cenários de teste descrevem condições de uso e resultados esperados para validar a solução.

Sprint 2

Nesta sprint, focamos no cadastro e login de usuários. As tarefas mais críticas são implementadas primeiro:

| Tarefa | G | U | T | Pontuação | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar cadastro de usuários (front+back) | 5 | 5 | 4 | 100 | Fundamenta acesso ao sistema; necessário para criar usuários. |
| Implementar sistema de login/autenticação | 5 | 5 | 4 | 100 | Permite acesso de usuários existentes; igualmente crítico e urgente. |
| Validar dados de registro | 4 | 3 | 3 | 36 | Evita cadastros inválidos (e.g., email incorreto); mantém qualidade. |

Quadro Kanban: As tarefas são distribuídas no quadro Kanban para acompanhar o progresso. Por exemplo:

| Backlog | Em Andamento | Concluído |
| --- | --- | --- |
| Melhorar mensagens de erro | Implementar login | Implementar cadastro de usuários<br>Validar dados de registro |

### Descrição da Sprint

- Meta: Permitir que novos usuários se cadastrem e façam login no sistema.

- Equipe/Responsáveis: 2 desenvolvedores; 1 líder técnico; 1 QA.

- Critérios de Aceitação:

- Usuário pode criar conta fornecendo e-mail e senha (senha armazenada com hash).

- O sistema permite login apenas com credenciais corretas.

- Mensagens de erro claras em casos de dados inválidos (senha fraca, e-mail malformatado).

### Plano de Teste

| Funcionalidade | Cenário de Teste | Entrada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro de usuário | Dados válidos para registro | Formulário: nome, email, senha | Registro bem-sucedido e novo usuário criado no banco de dados. |
| Login de usuário | Credenciais válidas e inválidas | Formulário: email e senha | Email/senha corretos → login bem-sucedido; errados → mensagem de erro. |

Sprint 3

Nesta sprint, implementamos o cadastro e a visualização de atividades/avaliações no sistema:

| Tarefa | G | U | T | Pontuação | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desenvolver CRUD de atividades no backend | 5 | 5 | 4 | 100 | Permite criar e armazenar atividades; é essencial para a funcionalidade principal. |
| Criar interface para cadastro de atividade | 4 | 4 | 3 | 48 | Permite ao professor inserir novas atividades; alta prioridade. |
| Criar interface para visualizar atividades | 4 | 4 | 3 | 48 | Permite ao aluno/verificar as atividades disponíveis; crucial para usuário. |

Quadro Kanban: O quadro Kanban desta sprint pode ter o seguinte status ao final:

| Backlog | Em Andamento | Concluído |
| --- | --- | --- |
| (nenhuma pendente) | Interface de visualização das atividades | CRUD de atividades no backend<br>Interface de cadastro de atividades |

### Descrição da Sprint

- Meta: Permitir que professores cadastrem atividades/avaliações e que alunos as visualizem.

- Equipe/Responsáveis: 2 desenvolvedores; 1 designer de UI; 1 Product Owner (professor como usuário).

- Critérios de Aceitação:

- Atividades criadas são salvas corretamente no banco de dados.

- Formulário de cadastro aceita título, descrição e data; campos obrigatórios não podem ficar vazios.

- Alunos logados conseguem ver a lista de atividades cadastradas (título e data exibidos).

### Plano de Teste

| Funcionalidade | Cenário de Teste | Entrada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro de atividade | Professor preenche formulário com dados válidos | Título, descrição, data | Atividade registrada com sucesso; aparece no banco de dados. |
| Visualização de atividades | Aluno acessa página de listagem de atividades | Requisição à rota de listagem | Lista de atividades (título e data) exibida corretamente na tela. |

Sprint 4

Tarefas Prioritárias (Matriz GUT): Nesta sprint, adicionamos inteligência artificial para sugestões automáticas:

| Tarefa | G | U | T | Pontuação | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desenvolver módulo de recomendações com IA | 4 | 3 | 4 | 48 | Diferencial importante (IA), mas secundário aos recursos básicos. |
| Treinar/integrar algoritmo de sugestão | 4 | 3 | 3 | 36 | Fundamental para gerar recomendações relevantes. |

Quadro Kanban: Estado típico ao final da sprint:

| Backlog | Em Andamento | Concluído |
| --- | --- | --- |
| Aprimorar modelo de IA | Criar interface de sugestões | Módulo de recomendações com IA<br>Treinamento de algoritmo de sugestão |

### Descrição da Sprint

- Meta: Implementar funcionalidades de IA para sugerir automaticamente atividades ou recursos aos usuários.

- Equipe/Responsáveis: 1 desenvolvedor (aplicações de IA); 1 cientista de dados; 1 Scrum Master.

- Critérios de Aceitação:

- Existe um módulo que gera sugestões baseadas no histórico de atividades.

- As recomendações são exibidas na interface de forma clara (ex.: “Sugestões para você”).

- Dados de entrada (ex: perfil do aluno, atividades passadas) são usados pelo algoritmo de IA.

### Plano de Teste

| Funcionalidade | Cenário de Teste | Entrada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de recomendações (IA) | Sistema gera recomendações para um usuário logado | Perfil do usuário, atividades disponíveis | Lista de sugestões relevante (ex.: atividades recomendadas) retornada corretamente. |
| Interface de sugestões | Usuário acessa página de sugestões | Requisição à rota de sugestões | Página exibe as atividades/recomendações sugeridas. |

Sprint 5

Foco em segurança, validação de dados e refinamento da interface:

| Tarefa | G | U | T | Pontuação | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar criptografia/armazenamento seguro | 5 | 4 | 4 | 80 | Proteção de dados sensíveis (senhas, dados pessoais) é crítica. |
| Validar entradas de usuário | 5 | 4 | 5 | 100 | Previne injeção de dados inválidos; aumenta confiabilidade. |
| Melhorar usabilidade da interface | 4 | 3 | 3 | 36 | Interface mais intuitiva aumenta a adoção, mas é menos urgente. |

Quadro Kanban: Por exemplo, ao final:

| Backlog | Em Andamento | Concluído |
| --- | --- | --- |
| Escrever testes automatizados | Melhorar responsividade da UI | Criptografia de dados implementada<br>Validação de entradas concluída |

### Descrição da Sprint

- Meta: Garantir que o sistema seja seguro e fácil de usar para os usuários finais.

- Equipe/Responsáveis: 1 desenvolvedor backend (segurança); 1 desenvolvedor frontend (usabilidade); 1 QA.

- Critérios de Aceitação:

- Senhas e dados sensíveis são armazenados de forma criptografada (não há dados em texto simples).

- Todas as entradas do usuário (ex.: formulários de cadastro, atividades) são validadas e sanitizadas.

- A interface está responsiva e de fácil navegação (botões e menus organizados logicamente).

### Plano de Teste

| Funcionalidade | Cenário de Teste | Entrada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Criptografia de dados | Verificar armazenamento de senha após registro | Usuário realiza cadastro com senha | Senha é armazenada apenas em hash no banco, não em texto puro. |
| Validação de dados de entrada | Tentativa de inserir dados inválidos ou maliciosos | Formulário: script de injeção ou e-mail inválido | Sistema rejeita entrada inválida e exibe mensagem de erro limpa. |

Cada sprint apresentado segue um planejamento ágil completo, com priorização das tarefas através da Matriz GUT, acompanhamento via Kanban, definição clara de metas e responsabilidades, além de critérios de aceitação e casos de teste específicos para garantir a qualidade das funcionalidades entregues.