FICHA DE CONTROLE DO PIM

Grupo Nº

Ano 2° Semestre 2025

Período: Noturno

Orientador: Karhyne Assis

Tema:

Alunos:

| RA | Nome | E-mail | Curso | Visto do aluno |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Registros:

| Data / Sprint | Atividades e Entregas | Observações Técnicas |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 – 10/09/2025 | Reunião inicial e levantamento do backlog do produto com base nas necessidades de professores e alunos. | Todos os membros participaram do brainstorming sobre o escopo e objetivos do projeto PIM. |
| Sprint 2 – 17/09/2025 | Definição da metodologia ágil (Scrum), requisitos funcionais e não funcionais. Início do backlog e priorização das user stories. | Foram definidos critérios de aceitação e épicos principais no Trello. |
| Sprint 3 – 25/09/2025 | Divisão de funções e criação dos canais de comunicação (Discord e Trello). Organização do Product Backlog. | Papéis definidos: Scrum Master, Product Owner e equipe de desenvolvimento. |
| Sprint 4 – 08/10/2025 | Definição da arquitetura de rede e dos equipamentos necessários para suporte à aplicação. | Identificação dos componentes de infraestrutura e ambientes de teste. |
| Sprint 5 – 17/10/2025 | Revisão de tarefas realizadas e retrospectiva da equipe. Atualização do backlog com ajustes de prioridade. | Avaliação de desempenho do time e planejamento para a prototipação. |
| Sprint 6 – 20/10/2025 | Criação dos protótipos de interface no Figma e modelagem inicial dos diagramas UML (casos de uso e classes). | Diagramas desenvolvidos no Astah para representar as interações e entidades do sistema. |
| Sprint 7 – 22/10/2025 | Início da codificação do sistema, com base no backlog priorizado. | Implementação das principais funcionalidades de cadastro e autenticação. |
| Sprint 8 – 23/10/2025 | Revisão de progresso e coleta de feedback sobre o desenvolvimento. Atualização do Sprint Backlog. | Ajustes de código e correção de bugs identificados. |
| Sprint 9 – 24/10/2025 | Preparação e entrega da documentação técnica, dos diagramas UML finais e dos slides de apresentação. | Conclusão do design e revisão dos requisitos atendidos. |
| Sprint 10 – 25/10/2025 | Testes de sistema e validação das funcionalidades implementadas (testes de caixa preta). | Registro de bugs e resultados de testes no backlog de melhoria. |
| Sprint 11 – 26/10/2025 | Encerramento do projeto, revisão geral e apresentação final. | Entrega completa do sistema, documentação e relatório final. |

- Backlog do produto: estruturado no Trello, dividido por épicos e user stories.

- Metodologia: Scrum com sprints semanais e retrospectivas ao final de cada ciclo.

- Ferramentas utilizadas: Astah (UML), Figma (protótipos), Trello (kanban), Discord (comunicação), GitHub (versão de código).

- Diagramas UML criados:

- Diagrama de Casos de Uso

- Diagrama de Classes

- Diagrama de Sequência